## Slide 1
MessageForAll
Email: comercial@messageforall.net
CNPJ: xxx.xx.xxx.xxx
Facebook: https://www.facebook.com/message.for.all.sms/
Twitter: @MessageForAll2

## Slide 2: Prazos 2019
Fevereiro- Definir estratégia de parceria tecnica (Silas)
  Comercial (Silas , Dlaivison e Elton)
  Aspectos tecnicos (Dlaivison e Elton)
  Empresa (CNPJ, razão social, etc) -> Silas
  Design grafico – Dlaivison
Março - Codigo de backend/Frontend andamento/pronto (Dlaivison/Elton)
  Parceiro definido (Silas)
  Estrategia comercial pronta (Silas)
  Empresa já aberta legalmente (Silas,Dlaivison e Elton)
Abril - Semana de testes (1 semana)
  Pre-lançamento do produto SMS off-line
  Lançamento pelos canais oficiais

## Slide 3: Abertura dA empresa
Empresa em minas
  Custo menor
  R$200 de alvara aproximadamente
  R$1000 total aproximado
Divisao de cotas e responsabilidade no contrato
  33,3333% para cada socio.
Utilizacao de procuracao
  Facilita a posse de um certificado digital
  Flexibiliza a necessidade de aprovacao de um socio que nao possa assinar presencialmente.
Razao Social e Fantasia
  Social: DES Tecnologia LTDA
  Fantasia: Message For All
Custo Contador
  Deve ficar numa faixa de R$1000
Conta PJ
  Silas vai ao Santander assim que sair o CNPJ para viabilisar a abertura de conta
Documentos necessaries para abertura de Empresa
  Identidade e CPF dos sócios, estado civil, filiação
  Endereço dos sócios
  IPTU da sede da empresa
  Email para cadastro na prefeitura
  CNAE da atividade a ser exercida pela empresa

## Slide 4: Abertura dA empresa
  Abertura de empresa no RJ eh inviavel
    Registro Civil +/- R$ 700,00
    Reconhecimento de firmas +/- R$ 120,00
    Alvará +/- R$ 800,00
    Prestação Serviços R$ 1.000,00
    Total R$ 2.620,00
  Modelo de contrato social para abertura de empresa (simples)

## Slide 5: Arquitetura Técnica
Front END
CLOUD / monitoramento
Back END
PYTHON
Log / ANALYTICS
PERSISTENT DB
MICROSERVIÇOS
COMPONENTE DESENVOLVIDO PELA ACCENTURE (EQUIPE APP)
COMPONENTE DESENVOLVIDO PELA OI
COMPONENTE REUTILIZADO DESENVOLVIDO PELA ACCENTURE (EQUIPE AUTOMAÇÕES)
BROKER
USUÁRIOS

## Slide 6: brainstorm
SMS Flash
Big Data
  Fornecimento de clients potencias
  Venda de base de cliente
Criacao de Planos
Flexibilidade de Planos conforme solicitacao do Cliente
SMS sobre Wifi
Envio de SMS baseado em localidade
  LBS da operadora
  Latitude/Longitude obtido pelo SMPP (pegar do BigData)
Captura dos Apps do smartphone via SMPP para inclusao no bigdata.
Pagamento via credito de cellular
SMS unitario
Monitoramento via SMS
O cliente podera customizar o front end com o Logo de sua empresa.
SMS no IoT
  Monitoracao da “Fazenda” via SMS

## Slide 7: Features smpp
https://dev.infobip.com/smpp-specification
http://docs.nimta.com/SMPP_v3_4_Issue1_2.pdf
…
…
…

## Slide 8: Features do front end
Form Envio SMS
  Input File para listagem MSISDN (.csv, .txt)
  Caixa para Texto livre
  Opcao para SMS Flash ou Normal
Agenda Import do Google, Hotmail, SmartPhone, etc
  Nome
  Telefone
Dashboard
  Taxa de envio de SMS com sucesso
  Listagem de Numeros que receberam o SMS
  Armazenar o relatorio por execucao de envio de SMS para o cliente consultar posteriormente
Pagina de Login
  Via rede social
  Via email/password
  Via cpf/password
Perfil do Usuario
  Nome
  Status
  Plano Atual
  Relatorio de Biiling
  Contratar um novo plano
  Administracao do GRUPO DE CONTATOS
SMS avulso
  Normal (10 a 15 centavos)
  Flash (15 a 20 centavos)
Formas de Pagamento
  Debito
  Credito
  Boleto Bancario
  PayPal
  Credito de cellular
Grupos de contato

## Slide 9: Features do back end
API com o Broker
Manipulacao do SMPP

## Slide 10: Definicao do broker
Broker | Plano | Preco
Zenvia | 1000 SMS | R$250,00
Oi | 100000 SMS | R$250000,00
COMTELE |  | 
https://sms.comtele.com.br/

## Slide 11: Relatorio de entrevista com potenciais clientes
Criar link com o Excel com relatorio de pergunta e respostas com o cliente feito pelo Silas